Будівництво та розвиток інфраструктури. Архбудконтроль

Робота в галузі  будівництва та розвитку інфраструктури

Протягом 2024 року виконано робіт по об’єктах на суму 6 241,0  тис. грн, 
зокрема за рахунок коштів з:

| - Державного бюджету – 0,0 грн; - обласного бюджету – 0,0 грн; - місцевого бюджету – 6 241,0 грн. |  |
| --- | --- |

За програмою «Реконструкція та будівництво мереж водопостачання Калуської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» освоєно 33,929 тис. грн.

Порівняльна таблиця фінансування з міського, обласного та державного          бюджету

по об'єктах 2022-2024 роках

В 2024 році Управлінням будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради профінансовало 2 277, 741 тис. грн за договорами на виготовлення проєктно-кошторисної документації на котельні:

- під нове будівництво в м.Калуші:

в районі вулиці Будівельників, 3 (модульна газова);

на вул. О.Тихого (модульна твердопаливна);

на вул. Хіміків (модульна твердопаливна);

на вул. Богдана Хмельницького (модульна твердопаливна);

на території Калуського ліцею №2 на проспекті Лесі Українки, 11 (модульна газова);

на території Калуського ліцею №10 на  вул. Євшана, 17 (модульна газова);

на території ЗДО (ясла-садок) «Росинка» на проспекті Лесі Українки, 7 (модульна газова);

під нове будівництво в с.Студінка: - на території Студінської гімназії на вул. Шевченка, 2а (модульна газова).

- під реконструкцію в м.Калуші:

- ЦТП 5-56 під твердопаливну котельню по вул. Литвина»;

- ЦТП під газову котельню в районі вулиці Б.Хмельницького, 36.

Крім того, профінансовано об’єкти:

1. Проєктні роботи будівництва мережі централізованої господарсько-побутової каналізації на вулицях: Фабрична, Вітовського, Чорновола, Срібняка, Євшана в м. Калуші – 150,844 тис. грн.

2. Послуги щодо введення в експлуатацію аварійної ділянки водопроводу від ВНС ІІ підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калуші – 33,929 тис. грн.

Об'єкти будівництва 2024

Виконано будівельні роботи по об’єктах:

1.  Капітальний ремонт приміщення комунальної власності – їдальні військової частини –  2 476,600 тис. грн.

2.  Капітальний ремонт м’якої покрівлі Калуського ліцею № 2 – 769,966 тис. грн.

3. Капітальний ремонт будівлі на вул. 600-річчя Голиня,35 в с. Голинь – 269,489 тис. грн.

4. Нове будівництво модульної газової котельні на території Студінської гімназії – 3 177,956 тис.грн. Додатково котельню обладнано блоком безперебійного живлення.

5. Нове будівництво модульної газової котельні на території Калуського ліцею №10 – 10 525,100 тис.грн. Об’єкт буде введений в експлуатацію в 2025р.

6. Нове будівництво модульної газової котельні на території ЗДО (ясла-садок) «Росинка» – 6 479,852 тис.грн. Об’єкт буде введений в експлуатацію в 2025р.

Подано три проекти на інвестування з програм відновлення України у цифрову екосистему для підзвітного управління відновленням DREAM:

- Реконструкція очисних споруд в с. Боднарів;

- Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу на вул. Ринковій, в м. Калуші;

- Реставрація та часткове відтворення пам'ятки архітектури місцевого значення "Ратуші" (охоронний №590 початок ХХст.) з добудовою адміністративного корпусу на вул. Костельній,5 в м. Калуш.

DREAM збирає, упорядковує та публікує відкриті дані на всіх етапах проектів відновлення,  впроваджуючи найвищі стандарти прозорості та підзвітності.

Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської проводило роботу з визначення орієнтовної кошторисної вартості робіт:

- ліквідація (засипка) провальної воронки №14г на вул. Глібова в м. Калуш (нове будівництво);

- капітальний ремонт водостічної системи будівлі Народного дому в с. Голинь;

- капітальний ремонт будівлі Народного дому в с. Ріп’янка;

- капітальний ремонт покрівлі Народного дому в с. Студінка;

- капітальний ремонт підлоги в адміністративній будівлі в с. Сівка-Калуської.

- капітальний ремонт огорожі комунального закладу "Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Добродія Калуська ".

- капітальний ремонт приміщення для реалізації експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості в частині нежитлового приміщення комунальної власності на проспекті Лесі Українки, 11 в м. Калуш (біля ліцею №2).

Разом з представниками Дністровського басейнового управління проводили  обстеження, готували вихідні дані по проєкту «Нове будівництво водозахисної дамби на р. Сівка біля Домбровського кар’єру».

13.2. Архбудконтроль

Згідно з постановою КМУ № 303, планові та позапланові заходи державного нагляду були припинені на період дії воєнного стану. Тому відділ архбудконтролю міської ради протягом року в основному зосередив свою роботу на:

- наданні та реєстрації документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт;

- прийняття в експлуатацію завершених об’єктів.