|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | РОЗРОБЛЕНО |
| Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради  |  | Директор КП «Екоресурс»  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ(підпис)  |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026—2030 роки

Комунального підприємства «Екоресурс»

Калуської міської ради

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис. грн (без податку на додану вартість) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + +гр. 8, тис. грн (без ПДВ) |
| всього | з урахуванням: |  |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти та відсотки за їх використання | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I** | **Відновлення побутових відходів** |
| **1.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** |
| 1.1.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.1.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** |
| 1.2.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.2.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** |
| 1.3.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.3.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.3 |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** |
| 1.4.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.4.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.4 |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом I** |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **II** | **Видалення побутових відходів** |
| **2.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** |
| 2.1.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.1.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** |
| 2.2.1 | *Назва заходу*  |
|  | Придбання бульдозера | 1 | 4875,00 | × | 4875,00 | × | × | × | × | 4875,00 |
| Усього за пунктом 2.2 | 4875,00 | × | 4875,00 | - | - | - | - | 4875,00 |
| **2.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** |
| 2.3.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.3.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.3 |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** |
| 2.4.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.4.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.4 |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом IІ** | 4875,00 | × | 4875,00 | - | - | - | - | 4875,00 |
| **Усього за інвестиційною програмою** | 4875,00 | × | 4875,00 | - | - | - | - | 4875,00 |

**Примітки**: × — суб’єктом господарювання не заповнюється.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КП «Екоресурс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | РОЗРОБЛЕНО |
| Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради  |  | Директор КП «Екоресурс»  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ  |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |

ПЛАН – ГРАФІК
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026 –2030 роки

**Комунального підприємства «Екоресурс»**

**Калуської міської ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума використання коштів на виконання інвестиційної програми, всього, тис. грн (без податку на додану вартість) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без податку на додану вартість) |
| планований період 2026 рік | планований період + 1 | планований період + 2 | планований період + 3 | планований період + 4 | планований період + 5 | планований період + 6 | планований період + 7 | планований період + 8 | планований період + 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **I** | **Відновлення побутових відходів** |
| **1.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** |
| 1.1.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** |
| 1.2.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** |
| 1.3.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** |
| 1.4.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.4 |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом I** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Видалення побутових відходів** |
| **2.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** |
| 2.1.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** |
| 2.2.1 | *Назва заходу* |
|  | Придбання бульдозера | 1 | 4875,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | - | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 2.2  | 4875,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | - | - | - | - | - |
| **2.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** |
| 2.3.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | *Назва заходу* |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** |
| 2.4.1 | *Назва заходу* |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | *Назва заходу* |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом IІ** | 4875,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | - | - | - | - | - |
| **Усього за інвестиційною програмою** | 4875,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | - | - | - | - | - |
| Директор КП «Екоресурс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | РОЗРОБЛЕНО |
| Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради  |  | Директор КП «Екоресурс»  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ(підпис)  |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 року |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

**Комунального підприємства «Екоресурс»**

Калуської міської ради

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, тис. грн (без податку на додану вартість) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8, тис. грн (без ПДВ) |
| всього | з урахуванням: |  |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти та відсотки за їх використання | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I** | **Відновлення побутових відходів** |
| **1.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** |
| 1.1.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.1.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** |
| 1.2.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.2.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** |
| 1.3.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.3.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.3 |   | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** |
| 1.4.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.4.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.4 |  | × | × |   |   |   |   |  |
| **Усього за розділом I** |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **II** | **Видалення побутових відходів** |
| **2.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** |
| 2.1.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.1.2 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.1 |   | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** |
| 2.2.1 | *Назва заходу* |
|  | Придбання бульдозера | 1 | 975,00 | × | 975,00 | - | - | - | - | 975,00 |
| Усього за пунктом 2.2 | 975,00 | × | 975,00 | - | - | - | - | 975,00 |
| **2.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** |
| 2.3.1 | *Назва заходу* |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.3.2 | *Назва заходу* |
|   |   |   |   | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|   |   |   |   | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.3 |   | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** |
| 2.4.1 | *Назва заходу* |
|   |   |   |   | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.4.2 | *Назва заходу* |
|   |   |   |   | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* |
|   |   |   |   | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.4 |   | × | × |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом IІ** | 975,00 | × | 975,00 | - | - | - | - | 975,00 |
| **Усього за інвестиційною програмою** | 975,00 | × | 975,00 | - | - | - | - | 975,00 |

**Примітки**: × — суб’єктом господарювання не заповнюється.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КП «Екоресурс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Олександр СМОЛЯНСЬКИЙ |