УКРАЇНА

КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

_20.12.2019     №  2805

| Про Програму реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2020 рік; м.Калуш (шістдесят восьма сесія сьомого демократичного скликання). |  |  |
| --- | --- | --- |

З  метою зменшення втрат в міських мережах водопостачання і доведення  якості  питної  води до вимог державних стандартів та керуючисьст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання начальника управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради Богдана Грущака від 12.12.2019р. №01-10/421, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2020 рік (додається).

- Визначити головним розпорядником коштів Програми реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2020 рік та головним виконавцем - управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради (Богдан Грущак).

- Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) при формуванні річних бюджетів передбачити кошти для виконання даної Програми.

4. Рішення Калуської міської ради від 20.12.2018 року № 2002«Про  Програму реконструкції та будівництва міських мереж водопостачання в м. Калуші на 2019 рік» вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2020р.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Руслану Вайду.

Міський голова						  Ігор Матвійчук

Затверджено

рішенням міської ради

20.12.2019   № 2805

Секретар міської ради

Роман Боднарчук

ПРОГРАМА

реконструкції та будівництва міських

мереж водопостачання в м. Калуші на 2020 рік

| Замовник Програми: | Начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради Грущак Б.Є. | _____________ (підпис) |
| --- | --- | --- |
| Керівник Програми: | Заступник міського голови Вайда Р.Б. | _____________ (підпис) |

ПАСПОРТ                                                                                                          Програми реконструкції та будівництва міських

мереж водопостачання в м. Калуші на 2020 рік

1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.

2. Розробник програми:Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.

3. Співрозробник програми:Комунальне підприємство «Водотеплосервіс».

4. Відповідальний виконавець програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.

5. Учасники програми: Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради.

6. Терміни реалізації програми: 2020 р.

6.1.Етапи фінансування програми (для довгострокових програм):-

7. Обсяги  фінансування програми: 4 250,000 тис. гривень

| Роки | Обсяги фінансування тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | в т.ч. за джерелами фінансування |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет | Міський бюджет | Обласний бюджет | Інше фінансування |
| 2020р. | 4 250,000 | - | 4 250,000 | - | - |

8.Очікувані результати виконання програми: підвищення якості питної води,   поліпшення санітарної, епідеміологічної та екологічної ситуації в місті.

9.Термін проведення звітності: щоквартально.

| Замовник Програм: | Начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради Грущак Б. Є. | _____________ (підпис) |
| --- | --- | --- |
| Керівник Програми: | Заступник міського голови Вайда Р.Б. | _____________ (підпис) |

ПРОГРАМА

реконструкції та будівництва міських

мереж водопостачання в м. Калуші на 2020 рік

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація державної політики щодо розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів; нормативно-правового забезпечення  у сфері питного водопостачання; розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

- приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки екологічного та гігієнічного стану джерел  питного  водопостачання на відповідність установленим вимогам;

- будівництва і реконструкції водопровідних мереж в м. Калуші з метою зменшення втрат води;

- приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами Європейського Союзу з урахуванням національних  особливостей;

- здійснення комплексних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких спрямоване, зокрема, на енерго  і ресурсозбереження, підвищення якості  питної води.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

- будівництво та реконструкція водопровідних мереж  із застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема в мікрорайонах Загір’я, Підгірки, Височанка та в м.Калуші;

- приведення нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання  та  водовідведення  у відповідність із стандартами Європейського  Союзу;

- впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих  бюджетів, у тому числі спрямованих на фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих програм і проектів;

- коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому порядку;

- зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів Державного та місцевих  бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти Державного бюджету на виконання заходів Програми спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний рік.

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми наведена у додатку до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищити якість питної води;

- поліпшити санітарну,  епідемічну  та  екологічну  ситуацію  в місті Калуші;

- впровадити на підприємствах питного водопостачання та водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного обладнання, приладів і матеріалів;

- зменшити втрати питної води;

- забезпечити цілодобове постачання якісної питної води населенню, що має доступ до  систем централізованого водопостачання.